Accessy.club

| Aan: | Iedereen |
| --- | --- |
| Van: | Accessy |
| Onderwerp: | Thema projectplan en voortgangsrapportage ¦ Plan van Aanpak |

# Plan van aanpak digitale toegankelijkheid

Projectnaam: Digitale Toegankelijkheid

Datum:

Beoogde einddatum project:

Projectwethouder:

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

Bijlagen: 1

# Woord vooraf

Uit de gesprekken met <naam organisatie>-collega’s blijkt dat de werkdruk fors is en hier rekening mee gehouden moet worden. Maar ook dat we allemaal willen voldoen aan digitale toegankelijkheid. Daarom hanteren we de volgende principes bij de uitvoering van dit project:

- We ‘implementeren’ digitale toegankelijkheid op een dusdanige manier dat de belasting op onze medewerkers minimaal is. Wel zetten we fors in op awareness en (intern) draagvlak.

# Projectdefinitie

## Aanleiding

Iedereen in Nederland heeft het recht op mee te doen. Ook digitaal. Dus ook mensen met een zogenaamde functiebeperking. Daarom is het voldoen aan digitale toegankelijkheid een wettelijke verplichting geworden en moeten we als <naam organisatie> voldoen aan de verplichte toegankelijkheidseisen van de EU-standaard EN 301 549. Deze eisen komen overeen met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1 AA.

Websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten hieraan voldoen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. En moeten er ‘maatregelen’ zijn benoemd (en worden uitgevoerd) zodat de websites en apps digitaal toegankelijk zijn en zo voor iedereen te ‘gebruiken’ zijn. Meer informatie lees je op de website van het Ministerie van BZK.

## Probleemstelling

De websites (@@aantal) en Apps (@@aantal) ‘van’ <naam organisatie> voldoen nog niet aan deze wet. Ook is <naam organisatie> nog niet in staat zelf te blijven voldoen aan deze wet conform EU-standaard EN 301 549.

### Doel project

Het doel van dit project is tweeledig:

- Zorgen dat de gemeente <naam organisatie> voldoet aan wetgeving voor digitale toegankelijkheid voor websites en Apps.

- Zorgen dat digitale toegankelijkheid organisatorisch geborgd wordt op een manier waardoor <naam organisatie> zelfstandig verder kan met het blijven voldoen aan deze wet.

### Doelgroep

De doelgroep voor dit project betreft inwoners van <naam organisatie> met een functiebeperking. Die doelgroep behelst ongeveer 25% van de inwoners van <naam organisatie>. Denk hierbij aan inwoners die (kleuren)blind zijn. Laaggeletterd zijn. Artrose hebben. Niet of slecht kunnen horen. Dyslectisch zijn. Epilepsie hebben. Of een motorische beperking hebben.

Maar iedere inwoners van <naam organisatie> heeft baat bij een digitaal toegankelijke website. Want een digitaal toegankelijke website is voor iedereen makkelijker te lezen en te begrijpen.

### Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat van het project is dat:

- Digitale toegankelijkheid organisatorisch geborgd is.

- De @@ websites en @@ Apps van <naam organisatie>, inclusief de daarop geplaatste informatie, binnen drie jaar voldoen aan de wet.

- Nieuwe websites en apps, inclusief de daarop geplaatste informatie, voldoen bij lancering.

### Afbakening

Digitale Toegankelijkheid is veelomvattend. Want het gaat om alle applicaties van <naam organisatie> betreft (inclusief de daarop geplaatste informatie) die met een webbrowser te benaderen zijn. Dus ook bijvoorbeeld interne applicaties zoals @@.

Het project digitale toegankelijkheid richt zich websites, systemen en apps (inclusief de daarop geplaatste informatie) die inwoners of bedrijven kunnen of moeten lezen en/of ‘gebruiken’. Buiten scope vallen daarom:

- Interne systemen. Wel nemen we het ‘aansporen’ van leveranciers hun systemen digitaal toegankelijk te maken, mee in het project.

## Projectorganisatiestructuur

We vliegen het project agile aan. Dat betekent dat we weten wanneer we het resultaat gerealiseerd willen hebben, <datum/ jaar>. Maar de weg daarna toe is flexibel en kan continu worden bijgesteld.

De projectorganisatiestructuur ziet er als volgt uit:

De benoemde thema’s beslaan één of meerdere werkpakketten. Als alle werkpakketten zijn geïmplementeerd, dan is het resultaat bereikt.

De thema’s inclusief bijbehorende werkpakketten zijn in de bijlagen uitgewerkt.

### Communicatiematrix

| Wie | Aan | Hoe | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | Teammanagers | MT overleg | Als nodig |
| Projectleider | Opdrachtgever | weekrapportage (per mail) | Tweewekelijks |
| Projectleider | Opdrachtgever | Mondeling | Op verzoek |
| Projectleider | Opdrachtgever | Mondeling | Calamiteiten |
| Werkgroep leden | Projectleider | Mondeling | Calamiteiten |

### Samenstelling projectgroep

De samenstelling van de projectgroep verschilt per thema en is nu nog niet volledig inzichtelijk. Ook omdat veel werkpakketten door de projectleider zelf worden uitgevoerd, met behulp van de ‘webredactie’. Dit om de werkdruk op overige collega’s minimaal te houden. Daarnaast is <Naam> betrokken vanuit Communicatie.

### Urenraming projectgroep

| Wie | Naam | Capaciteit (uren) per week | Gedekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Projectleider |  | 12 |  |
| Webredactie |  | 3 |  |
| Webredactie |  | 3 |  |
| Communicatie |  | 1 |  |

De urenraming voor medewerkers die niet in de projectgroep zitten maar wel inspanning moeten leveren, is onderstaand weergegeven.

| Thema | Werkpakket | Rollen | Capaciteit in uren | Wanneer nodig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partners en Leveranciers. | Partners en Leveranciers. |  |  |  |
| QA en Onderzoek | Herstelkosten minimaliseren (tool). |  |  |  |
| QA en Onderzoek | Uitvoeren toegankelijkheidsonderzoeken |  |  |  |
| QA en Onderzoek | Horizontaleverantwoording |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Training webredactie |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Training pdf-makers |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Templates en sjablonen ‘op orde’ |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Expert rol (SPOC) |  |  |  |
| Processen | Inkoopprocessen |  |  |  |
| Processen | Proces inrichten waarmee digitale toegankelijkheid voor nieuwe websites organisatorisch geborgd is. |  |  |  |
| Processen | Stukkenstroom 1 |  |  |  |
| Processen | Stukkenstroom 2 |  |  |  |
| Processen | Boring toegankelijkheid in reguliere beleidscyclus |  |  |  |

### Financiële middelen

| Thema | Werkpakket | Benodigd budget 2023 | Benodigd budget 2024 | Benodigd budget 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partners en Leveranciers. | Partners en Leveranciers. |  |  |  |
| QA en Onderzoek | Herstelkosten minimaliseren (tool). |  |  |  |
| QA en Onderzoek | Uitvoeren toegankelijkheidsonderzoeken |  |  |  |
| QA en Onderzoek | Horizontale verantwoording |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Training webredactie |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Training pdf-makers |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Templates en sjablonen op orde |  |  |  |
| Kennis en Kunde | Expert rol (SPOC) |  |  |  |
| Processen | Inkoopprocessen |  |  |  |
| Processen | Proces inrichten waarmee digitale toegankelijkheid voor nieuwe websites organisatorisch geborgd is. |  |  |  |
| Processen | Stukkenstroom 1 |  |  |  |
| Processen | Stukkenstroom 2 |  |  |  |
| Processen | Boring toegankelijkheid in reguliere beleidscyclus |  |  |  |

## Fasering en planning

| Thema | Werkpakket | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partners en Leveranciers. | Partners en Leveranciers. | Voorbereiden ¦ Gereed | Afgerond | Afgerond | Afgerond |
| QA en Onderzoek | Herstelkosten minimaliseren (tool). | Nog starten | Voorbereiden | Gereed | Afgerond |
| QA en Onderzoek | Uitvoeren toegankelijkheidsonderzoeken | Nog starten | Nog starten | Voorbereiden | Starten |
| QA en Onderzoek | Governance borgen | Nog starten | Voorbereiden | Gereed |  |
| Kennis en Kunde | Training webredactie | Voorbereiden | Gereed | Afgerond | Afgerond |
| Kennis en Kunde | Training pdf-makers | Nog starten | Gereed | Afgerond | Afgerond |
| Kennis en Kunde | Templates en sjablonen op orde | Nog starten | Voorbereiden | Gereed | Afgerond |
| Kennis en Kunde | Expert rol (SPOC) | Nog starten | Voorbereiden | Voorbereiden | Gereed |
| Processen | Inkoopprocessen | Voorbereiden | Gereed | Afgerond | Afgerond |
| Processen | digitale toegankelijkheid voor nieuwe websites organisatorisch geborgd. | Voorbereiden | Gereed | Afgerond | Afgerond |
| Processen | Stukkenstroom 1 | Nog starten | Voorbereiden | Gereed | Afgerond |
| Processen | Stukkenstroom 2 | Nog starten | Voorbereiden | Gereed | Afgerond |
| Processen | Boring toegankelijkheid in reguliere beleidscyclus | Nog starten | Voorbereiden | Gereed | Afgerond |

# Projectbeheersing (GOKIT)

## Geld

De budgetten voor <jaar> zijn al bepaald. Dat betekent dat werkpakketten waarbij grotere uitgaven ‘horen’, in <jaar> uitgevoerd worden. Voor zover we nu overzien kunnen veel werkpakketten in <jaar> worden opgepakt en afgerond omdat de financiële benodigdheden beperkt zijn en hier budget aan is toegekend. In de tweewekelijkse voortgangrapportage worden eventuele afwijking benoemd, inclusief impact op tijd en/of kwaliteit als het budget niet aangepast wordt. Als impact op tijd en/of kwaliteit niet acceptabel is, dan vragen we het MT een besluit te nemen op aanvullend budget.

## Organisatie

De meeste organisatorische aanpassingen voor <naam organisatie> medewerkers zitten in het op orde brengen van de basis (templates en sjablonen) van huidige werkprocessen. En het trainen (en laten toepassen van het geleerd) van ‘website eigenaren’ en ‘pdf-makers’. Er is een projectleider die ook deel uitmaakt van de projectuitvoering. Hiermee zorgen we voor een directe link tussen project en daadwerkelijke uitvoering op de ‘werkvloer’. Om te garanderen dat elke medewerker goed op de hoogte is van deze verandering en hieraan bijdraagt: - houden we awareness sessies én communiceren we regelmatig over het doel en het belang van het project. - Vragen we elke teamleider en manager om aandacht te vragen voor digitale toegankelijkheid en digitaal toegankelijk werken. Om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt monitoren we (geautomatiseerd) nieuwe websites, websitepagina’s en de daarop geplaatste informatie op digitale toegankelijkheid. We maken afspraken met medewerkers en teamleiders hoe te handelen als geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd.

## Kwaliteit

We monitoren de output op de eisen van digitale toegankelijkheid waar dat geautomatiseerd kan. Daarnaast worden handmatige onderzoeken conform WCAG EM uitgevoerd voor veel websites. Hierdoor weten we of we voldoen en welke maatregelen we moeten nemen om te (blijven) voldoen. We richten een proces in waarmee we borgen dat nieuwe websites en apps digitaal toegankelijk worden opgeleverd bij lancering. We maken afspraken met medewerkers en/of teamleiders hoe te handelen als geconstateerd wordt dat de kwaliteitseisen structureel niet worden nageleefd.

## Informatie

Voor elke fase bekijken wat we in- en extern moeten communiceren en welke media daarvoor het meest geëigend zijn. Hiervoor krijgen we ondersteuning van Communicatie.

## Tijd

De planning is tot stand gekomen op basis van vergelijkbare projecten. We doen dit project Agile. Dat betekent dat het resultaat vastligt. De tijd daarvoor ook. Maar daarbinnen zijn we flexibel welke werkpakketten we wanneer oppakken. Zo kunnen we snel inspelen op veranderingen of eventuele obstakels. Zodra blijkt dat het resultaat niet gehaald kan worden binnen de gestelde tijd, treedt de projectleider direct in overleg met de opdrachtgever.

## Risico’s

Risico zit vooral in houding en gedrag en financiële ruimte voor <jaar>. Daarbij zijn de drie grootste risico’s: - Dat teamleiders en management niet uitdragen dat digitale toegankelijkheid belangrijk is. - Medewerkers die niet mee (willen) doen, met alle goede argumenten van dien, hierop niet worden aangesproken door hun leidinggevende. - Er is een toezegging dat er wel financiële ruimte is. Echter formeel zijn uitgaven voor digitale toegankelijkheid, behalve de projectleider, niet begroot voor <Jaar>.

# Voor akkoord

Voor akkoord,

Bestuurlijke opdrachtgever:

Datum:

Ambtelijke opdrachtgever:

Datum: